3월 16일 회의록

1. 앞으로 할 일
2. 중간평가까지 유인나의 목소리로 알람이 울리는 것을 목표로 한다.

* 서버에 음성파일을 저장 할 것인가?
* 중간평가 이후에 여러가지 기능(Google Calendar연동, 딥러닝 학습을 통해 새로운 목소리 모델 추가 등)을 구현한다.

1. 구글 캘린더 연동은 차후에 진행하기로 한다.

* Google Calendar를 연동할 때 따로 우리의 캘린더를 만들기 보다는 Google Calendar에 있는 내용을 특정 형식으로 파싱하는 방식으로 가져오는 방법을 사용한다.

1. 다음주 교수님과 회의 전까지 어플로 일반 알람이 울리게 만들고 앱에서 서버로 텍스트내용과 유저에 대한 정보를 보낼수있도록 연동하는 것을 단기 목표로 한다.
2. 현재 새운 계획을 구체화(ex)딥러닝 공부하기 -> Deep learning은 open source를 가지고 test를 하는데 우선은 소스코드를 따와서 텍스트가 목소리로 변환되는 것까지 하는 것을 목표로한다.)
3. 계획을 구체적이고 단계별로 나누어서 세운다.
4. 우선은 목소리로 알람을 울리는 데모(중간평가 까지)
5. 구글캘린더 연동은 차후 시간이 남을 경우 한다.
6. 중간 평가이후로는 직접 딥러닝 학습을 통해서 새로운 목소리 모델을 추가
7. 중간평가시에 반영할 것
8. 교수님들의 코멘트에 대해서 우리가 반영한것에대해서 설명
9. 전체적인 계획과 현재 진행사항 및 앞으로 남은 과정에대한 설명
10. UROP를 통해서 딥러닝 공부
11. 우선 교수님께서 메일로 지시해주시면 그 부분에 대해서 각자 공부하고 모여서 공부한 것을 서로 이야기한다.
12. 그후에 캡스톤 회의 시간에 우리가 모여서 이야기한 것을 교수님께 말씀드리고 urop보고서를 따로 작성하는 방식으로 한다.